## Slide 1: E-Learning Website
Unicorn Team
Capstone Project

## Slide 2: Project Team
Supervisor
Mr.TrungNT
NamNH
HieuNM
MinhNT
HungNT
HuyNT

## Slide 3: Roles and Responsibilities

## Slide 4: Table Content
1
Background
2
The Existing System
3
Idea
4
Project Management Plan
5
Software Requirement Specifications
6
Software Design Description
7
Testing
8
Demo
9
Q&A

## Slide 5
Background
E-learning in Viet Nam
My E-learning system

## Slide 6: The Existing Systems
Functions | hocmai.vn | moon.vn
Home page |  | 
Theories |  | 
Exercise |  | 
Exams |  | 
Forum |  | 
Member |  | 
News |  | 

## Slide 7: The Existing System
 | Advance | Disadvantage
Hocmai.vn | Having 2000 videos with full content to practice to test A, B, C, D blocks. Focus on theories with video format Forum has many useful topic | The databases focus on videos of courses to make profit. Exercises, theories are updated rarely. Forum is very large with many subjects of many grades. So it is difficult to use, manage, update. Using for advertising of offline learning operation. So it does not focus on e-learning completely. This site does not have functions that support online practice
Moon.vn | Focus on examination. Site “Hỏi đáp” is a small forum. User ranking function “hệ thống level” creates competition between students. User (teachers) can give questions, exercises, exams to moon.vn to get money in return. The function “Đấu trường” is a special attraction of moon.vn. | The databases have been taken from many sources in internet at beginning. So that it is not updated regularly. Does not have own good teacher. It also does not have a function to guarantee quality of exercises. Does not have many subjects. It just focuses on some important subjects (math, English, chemistry…)

## Slide 8: Idea
Existing System Advantages
Open source framework
New development
New System

## Slide 9: Proposal
Integration
Integration

## Slide 10: Objective
Functions | hocmai.vn | moon.vn | E-learning
Home page |  |  | 
Theories |  |  | 
Exercise |  |  | 
Exams |  |  | 
Forum |  |  | 
Member |  |  | 
News |  |  | 

## Slide 11: Objective
No | Site
1 | Home page “Trang chủ” Joomla template
2 | Theories “Lý thuyết” New development
3 | Exercise “Thư viện bài tập” New development
4 | Self-study exams “Đề tự luyện” iGiveTest 2.0
5 | Forum “Diễn đàn” phpBB 3.0.10
6 | Member “Thành viên” phpBB 3.0.10
7 | News “Tin tức” Joomla component
We decide to develop a system with sites below:

## Slide 12: Project Management Plan
1. Software Process Model
  Iterative Model
    Incremental deliveries.
    Continue review and improvement.
Notes: Nhóm e lựa chọn mô hình iterative để áp dụng vào đồ án tốt nghiệp này theo master plan của nhà trường, tương ứng là 6 report. Ưu điểm của mô hình là có thể tạo ra bản report hoàn thiện nhất, để giảm thiểu các lỗi có thể gặp phải ở các report sau.
nhom em thay rang kinh nghiem quan ly du an cua minh con yeu nen mo hinh nay rat phu hop
, bon em chia nho tung milestone trong report ra de nop lan luot cho thay huong dan review truoc chu khong cho den han nop 1 luc
vi neu lam nhu the neu co sai sot thi chung em phai lam lai dan toi viec cham tien do du an

## Slide 13: Project Management Plan
2. Communication control
  Online activity
    Email
    Yahoo Chat
    Phone
    TortoiseSVN tool: manage source code.
  Offline activity
    Weekly meeting: 2 times, 8h am – 10h am at Mon and Thurs.
    Working from Mon to Sat, 8 hours/1 day, 8h am – 5h pm.
    Team building
Notes: Nhóm e sử dụng email để phân công công việc, dt và nik chat để liên lạc, và mỗi tuần nhóm e làm việc 6 ngày, và mỗi ngày 8 tiếng, và dành ra 2 buổi để họp nhóm.
Dt, yahoo chat de lien lac, phan cong cong viec dung email, SVN tool de quan li suorce code.
Quản lý team, giao tiếp kiểu gì, qua yahoo, mail, họp nhóm… (ghi rõ version nếu dùng phần mềm). Tuần họp mấy buổi, từ mấy h đến mấy h
Làm 6 ngày 1 tuần, mỗi ngày 8 tiếng, từ 8h sáng đến 5h chiều, nghỉ trưa từ 12h đến 1h. Ghi mie vào đấy.

## Slide 14: Project Management Plan
3. Project Plan
Notes: Chúng e sử dụng phần mềm Microsoft project để quản trị dự án này, và đây là project plan của chúng e.
Câu hỏi có thể đưa ra:
Show milestone ?
Nam mở file .mpp
Chỗ này sửa lại thêm cái mile stone đê, ko biết làm thì xem trên mạng, search cái quản lý thời gian của Microsoft Project Plan ý (Timing Management)

## Slide 15: Project Management Plan
4. Risk Management
No | Description | Avoidance | Contingency Plan | Status
1 | Team members contradict. | Team building. Leader manages members and assigns tasks clearly for each member. | Through open talk, communication team understands each other better. | Closed
2 | Open sources can not integrate. | Studying open sources before initiating project, choose another open sources before. | Set up training technique for team in appropriate time. | Closed
3 | Underestimated time requires doing tasks. | Consult supervisor to build appropriate schedule, keep track the rate of process in tasks of each member. | Consult supervisor to build appropriate schedule, keep track the rate of process in tasks of each member. | Closed
4 | Team member do tasks over the scope. | Make sure that the team goals are totally clear. And finishing SRS as soon as possible to operate other tasks. | Set up meeting to discuss and give the final requirements. | Closed
Notes: Đây là các vấn đề chúng e luong truoc khi làm đồ án, trong đó có 2 vấn đề nhóm gặp nhiều đó là: mâu thuẫn các thành viên trong nhóm, khi đó, chúng e cùng họp nhóm để đi đến thống nhất chung. Vấn đề thứ 2 nhóm e gặp phải đó là khi sử dụng PHP, vì đây là ngôn ngữ tự học nên còn gặp nhiều khó khăn, khi đó, nhóm e tổ chức các buổi training giữa các thành viên trong nhóm.
Cả slide này làm lại.
Sửa thành 1 bảng, bỏ cái risk category đi, risk category là mấy cái people risk … kia kìa.
- Bảng gồm 4 cột 1 là mô tả risk, 2 là nguyên nhân, 3 là cách giải quyết, 4 là trạng thái risk (cái này để là Closed hết cho tao).
Chỉ nói những risk mà dự án gặp phải, chú ý ko nhầm nguyên nhân risk với risk.
VD dự án có technical risk là
  Ở chức năng thư viện bài tập, code không được hoàn thiện
  Nguyên nhân là thành viên chưa nắm rõ framework của joomla và ngôn ngữ PHP nên không biết cách xử lý
  Cách giải quyết là traning lại về mô hình MVC trong joomla framework
  Trạng thái : Closed (Đã hoàn thành)

## Slide 16: Project Management Plan
5. Quality Plan
  Determine types of test:
    Unit test, integration test, system test.
    Unit test is executed with code.
High Level Design
Low Level Design
Coding
Unit
Testing
Integration
Testing
System Testing
Software Requirement
Specification
Verify/Validate
Verify
Verify
21/6
- 27/7
28/7
- 1/8
2/7
- 6/8

## Slide 17: Project Management Plan
5. Quality Plan
  Schedule:
    Work 6 days/1 week, 8 hours/1 day.
    Meet 2 times each week.
  Control bugs:
    Use excel to communicate between tester and developer.
    Bug rate of function test stays at 8bugs / 1000 lines.
Notes: De? Cac loai hinh test,
Đây là các mục tiêu cần đạt được của đồ án mà nhóm e đưa ra, đầu tiên là hoàn thành các report theo đúng master plan của nhà trường, và mục tiêu thứ 2 là hoàn thành các chức năng chính của website lần lượt theo mức độ ưu tiên nhóm e đã nêu ra.
Quality plan cũng làm lại theo bảng, mô tả các tiêu chí đánh giá chất lượng của dự án.
  Improve Quality of Basic Design , Detail Design: From 20 to 13 Bug/Ksteps
  Bug rate of Function Test: Stays at 8 Bug/Ksteps
  Number of comment on all Report: 50 comment /Ksteps
  Repetition of comment on all Report:80% comments closed at the 1st round & 20% comment at the 2nd & 3rd round
2
Usability
Main functions are completed.
The functions which are high priority will be work first.
High
4
Functionality
Functions are conformable with requirement.
Leader usually check work of each member.
High
5
Maintainability
System is easy to be maintain, document is sufficient and clear.
Developer code according to MVC model to ensure maintenance easily. Document is written following Capstone project structure.
Medium

## Slide 18: Project Management Plan
6. Development Environment
Software environment: | Hardware environment:
- OS: window 7 professional. - WAMP server Apache Tomcat version 2.2.21 PHP version 5.3.10 MySQL version 5.5.20 - Joomla 1.5 framework - Web-browser : firefox 14 | Required (minimum) Specifics: - CPU: Intel Pentium(R) 4 2.4 GHz or better supported - RAM: 512MB - Hard Drive: 2GB or free space Recommended Specifics: - CPU: Dual core 2.4GBz or better supported - RAM: 1GB for Windows XP, 2GB for Windows 7 - Hard Drive: 2GB of free space
Notes: Môi trường phát triển nhóm e sử dụng wamp server để dựng localhost, code trên framework Joomla 1.5, và sử dụng web-brower là firefox version 14.
Sử dụng 2 open source là iGiveTest version 2.0 và Phpbb version 3.0
(Nhóm e sử dụng Microsoft Project để quản trị dự án, và Smart Draw để tạo các flowcharts, project charts.)
Them hardware

## Slide 19: Project Management Plan
6. Development Environment
  Open sources:
    iGiveTest 2.0 open source –Create online tests and quizzes
    Phpbb 3.0 open source – a popular Internet forum package
    Joomla 1.5 open source – a content management system
  Tools:
    Microsoft Project 2007 – a project management software
    Smart Draw 2010 – Create flowcharts, project charts

## Slide 20: Success Criteria
1
2
Most functions satisfy with quality plan.
3
4
Open sources are integrated successfully.
5
Question bank has minimum 1000 questions and theory library has 100 lessons.
Most tasks of project finish on time.
Understand deeply about manage a project and improve technique skills.
Notes: Nhóm em đưa ra 5 tiêu chí để đánh giá mức độ thành công của dự án. Trong đó tiêu biểu là: Dự án được trong đồ án tốt nghiệp được hoàn hành theo thời hạn dựa trên master plan của nhà trường (là 4 tháng). Các tính năng có mức độ ưu tiên cao như thư viện lý thuyết, bài tập, đề tự luyện được đều được hoàn chỉnh.
Cái này cũng làm lại.
Tiêu chí đánh giá thành công của dự án:
Làm được chức năng nào (Lý thuyết, bài tập, diễn đàn…) – các chức năng chính có độ ưu tiên cao.
Tester test được bao nhiêu lỗi trên bao nhiêu kstep – line of code, developer sửa được bao nhiêu lỗi.
Code có theo đúng chuẩn MVC của joomla hay ko ? Code đúng chuẩn sẽ đảm bảo tính maintainance, đại loại thế.

## Slide 21: Software Requirement Specification
Functional Requirement
  Theory Library
    divide into four subjects
Notes: Trong SRS, chúng em phân tích theo hướng functional – non-functional requirement. Về functional requirement có thư viện lý thuyết. tính năng này chia làm 2 phần đó là: lựa chọn lý thuyết dựa vào môn học và chương học. Sau đó là đưa ra lý thuyết + với các câu hỏi liên quan. (lúc này giải thik trên hình vẽ).

## Slide 22: Software Requirement Specification
    Subject divide smaller follow to university exam preparation
      Algebra, Geometry, Physics : Chapter
      English: Grammar Topic
    Chapter and Grammar Topic has theories
    Theory contain content, related questions, video(optional)
    Reliable source of information:
      Information Supporter
      Wikipedia
      Vietnam High School Standard Textbooks.

## Slide 23: Software Requirement Specification
Functional Requirement
  Exercise Library:
    Multiple choice question
    Questions follow four subjects
    Approximately 2000 questions in database
    Questions have select by user conditions
    Show answer right after content of question
Notes: Bên cạnh đó, thư viện bài tập giúp, luyện tập các kiến thức một cách tập trung và hiệu quả theo lựa chọn của người sử dụng.

## Slide 24: Software Requirement Specification
Non-functional Requirement
Maintainability
Changeability: Function coded as component of Joomla, easy to edit.
Analyzability: Having comment codes to help figure out.
Usability
Learnability: Content and Question design easy to study with high school student.
Understandability: Control in front page has small numbers and clear meaning.
Portability
Adaptability: Using PHP to develop, can use in many platform
Replaceability: Component/Module use in Joomla can replace independent.
Performance
Each page has been loaded successfully in 5 seconds as maximum time.
Can response 1000 as average of access users at the same time.
Notes: Tên non-functional – Mô tả xem mình làm gì để đạt cái non-functional đó.
Tao lấy VD như là cái maintainabiity thì mình code theo đúng chuẩn của joomla, mà framework joomla đã đảm bảo tính dễ bảo trì khi phân tách cụ thể từng layer.
Hoặc như là tính useability là mình làm trang web đơn giản, ít nút, các nút to, chữ dễ nhìn, màu xanh mát mắt.
Portability là do mình code bằng php, có thể chạy trên nhiều hệ điều hành

## Slide 25: Software Design Description
System Architectural Design
Notes: Đây là thiet ke cau truc he thong do an nay: gom 2 tang, tang client phia ng` su dung, va tang web server la he thong cua chung ta. nguoi su dung dung broswer de truy cap vao website he thong, thong qua giao thuc http.
Nhom e se lam 2 chuc nang la thu vien bt va thu vien ly thuyet dua tren mo hinh MVC, thiet ke nhu tren. Nhom e code tren nen` Joomla framework va co thu vien dung chung Common gom`: file .css dung chung, hinh anh?.
He thong nay` su dung 2 open source la iGiveTest version 2.0 va PhpBB version 3.0. iGiveTest cung cap cho nhom e cac chuc nang: tao cac bai test, add hinh anh va cong thuc vao cau hoi?, va quan ly bao cao ve ket qua kiem tra cua nguoi su dung.
Nhom e su dung chuc nang dang ki thanh vien va forums, chuc nang quan ly bai viet cua PhpBB.

## Slide 26
Notes: Day la thiet ke dang tree view ve he thong cua nhom e. Cac component dc chia thanh tung folder tang tinh bao mat va tinh maintain cho he thong.

## Slide 27: Software Design Description
Database Structure
Notes: Day la cau truc database cua he thong nhom e, e xin phep mo? Hinh lon’ hon de? Cac thay xem.
Cái slide này bảng nào là bảnh chính thì bôi màu quanh bảng đó đi cho dễ nhìn, cả cái file class diagram bên ngoài nữa. Bôi màu rõ bảng chính và khi nói thì giải thích rõ quan hệ của bảng chính và các bảng khác. Bảng chính ở đây mày làm cho tao 2 bảng là question và answer. 2 bảng đấy dễ nói nhất mà mình code cũng xoáy vào 2 bảng đấy thôi. Bôi màu xanh đỏ tím vàng gì gì đấy quanh cái bảng chính cho nó nổi bật lên

## Slide 28: Software Design Description
Class Diagram

## Slide 29: Software Design Description
Sequence Diagram

## Slide 30: Testing
Test plan:
Type of Test | Stage of Test |  | 
 | Unit | Integration | System
Functional Test | V | V | V
Test Schedule | Start Date | Finish Date
Unit Testing | 21/6/2012 | 27/7/2012
Integration Testing | 28/7/2012 | 1/8/2012
System Testing | 2/8/2012 | 6/8/2012
Test Stage
Test Schedule
Notes: Đồ án chúng e có 3 giai đoạn test: Unit test, integration test và system test. Trong đó unit test, chúng e test song song trong quá trình code.

## Slide 31: Testing
Test process flow diagram
Test Configuration: Test Plan, Test Cases, Test Procedures, Test Tools, Test Environment
CM Controlled: SRS, Design Spec, Source Code
Testing
Test Results
Expected Results
Evaluation
Errors
Corrections
Notes: Chúng e sử dụng V-model trong quá trình test, mô hình này giúp nhóm e:
- Có thể test cuốn chiếu, code và test song song.
- Tận dụng tối đa thời gian của các thành viên.

## Slide 32: Testing
Test result:
No | Module Code | Pass | Fail | Untested | Number of test case
1 | Home page | 43 |  |  | 43
2 | Exam | 61 |  |  | 61
3 | Forum | 48 |  |  | 48
4 | Exercise library | 73 |  |  | 73
5 | Theory library | 70 |  |  | 70
6 | Member | 11 |  | 2 | 13
7 | News | 19 |  | 1 | 20
 | Total | 325 |  |  | 
Test successful coverage: 99%
Notes: Đây là kết quả test của nhóm chúng em.
Acceptance test result
Release 29/7 -> acceptance test 30/7 – 3/8
log bug & keep contact (total: 8 bugs)
Release ( 2nd) 5/8 -> acceptance test (2nd) 6/8 – 10/8

## Slide 33: Lesson Learn
Advantage
  Website in Vietnamese and free.
  Using Joomla, so can add more component in future phase.
Experience Learning
  Learn more experience in techniques (PHP language).
  Improve team works.
  More skills about software management process
Future:
  Develop based on Bloom model.
  Improve functions of the system.
Notes: Dua ra tieu chi thanh cong ve san pham.

## Slide 36
Thank You !